杨陵区建筑市场秩序专项整治工作实施方案

为进一步规范我区建筑市场秩序，加强对建筑市场违法违规行为的打击力度，坚决整治行业乱象，确保农民工合法权益，优化建筑业发展环境，结合我区实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记关于保障农民工工资支付的重要批示精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实全省根治欠薪工作整改部署会要求，紧紧围绕建筑市场秩序存在的突出问题，以严格明确的责任和坚决有力的措施，全面彻底排查，严格依法依规整治，为我区建筑业持续健康发展创造良好环境，为实现追赶超越提供有力支撑。

二、工作目标

认真贯彻执行《建筑法》、《招标投标法》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》、《陕西省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》等法律法规,即日起至今年年底,在全区开展建筑市场秩序专项整治，进一步强化建筑市场各方主体责任，落实部门监管职责，依法查处违法违规行为，推动建设行业扫黑除恶专项斗争向治根治本推进，营造风清气正和规范合理、竞争有序的建筑市场秩序环境。

三、组织领导

成立杨陵区建筑市场秩序专项整治工作领导小组，区住建局主要领导任组长，分管领导任副组长，局建管办、质安站、招标办、抗震办全体人员为成员，领导小组办公室设在建管办，负责本次专项整治的方案制定、组织协调，信息报送等工作。

四、整治范围

（一）全区所有在建房屋建筑和市政基础设施工程项目。重点检查政府、国有投资项目和被投诉举报拖欠工程款、农民工工资的企业和项目。

（二）建设、勘察、设计、施工、监理五方责任主体及施工图审查机构，在生产经营活动中执行相关法律法规情况。

（三）工程建设领域勘察设计注册工程师、注册建筑师、建造师、监理工程师、造价工程师等专业技术人员及相关单位。

五、整治内容

（一）招投标方面问题：工程项目是否严格执行法定建设程序，是否存在建设单位违法发包、依法应当招标未招标或未按照法定招投标程序发包工程、设置不合理招标条件、设置违反工程量清单计价规范强制性条文规定的条款、肢解发包工程等问题。招投标中是否存在围标、串标、恶意竞标等问题，工程项目建设中是否存在强揽工程情形。（招标办负责，建管办、质安站配合）

（二）违法发包、转包、违法分包及挂靠等问题：建设单位是否将工程项目发包给不具有相应资质条件的单位或个人。施工企业有无转包、违法分包以及转让、出借资质及挂靠行为。（招标办负责，建管办、质安站配合）

（三）违法违规施工问题：是否存在未取得施工许可手续擅自施工的问题。（建管办负责，质安站配合）

（四）农民工工资支付问题：工程项目是否实行实名制管理，是否配备实现实名制管理所必须的硬件设施设备，是否与建筑工人签订劳动合同，建筑工人工资是否按时足额发放。农民工工资专用账户和农民工工资保证金制度落实情况，工程款支付担保、施工过程结算、政府投资项目不得垫资施工等政策是否落实到位。（质安站负责，建管办配合）

（五）专业技术人员“挂证”问题：是否存在工程专业技术人员注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书、参保缴费单位与注册单位不一致等“挂证”违法违规行为。是否对整改不力企业和个人进行异常标注。（建管办负责，质安站配合）

（六）建筑市场监管一体化平台信息问题：企业在陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台录入的企业和人员基本信息是否完整、真实、准确，是否逐月按时上报统计报表。（建管办负责，招标办配合）

（七）现场管理问题：中标施工、监理企业现场执业人员是否与投标文件承诺一致，是否按照项目实际情况足额配备现场管理人员，项目经理、总监及项目班子成员在岗履职情况。（质安站负责，建管办、招标办配合）

（八）勘察设计质量问题：工程项目合同履约与质量保证情况，是否存在违反工程建设强制性标准及相关技术标准问题，执行《中国地震动参数区划图》抗震设防情况。（质安站负责，抗震办配合）

六、工作步骤

（一）自查自纠阶段（2019年10月18日前）。各建设项目五方责任主体要对照整治工作内容进行全面自查。对自查发现的问题，建立问题清单，立即整改，并针对所发现的管理漏洞，建立防范制度，健全企业自律长效机制。

（二）全面排查阶段（2019年10月28日前）。在各项目自查自纠的基础上，住建部门将成立联合检查组对辖区内所有在建房屋建筑和市政基础设施工程项目中建筑市场存在的八方面问题全覆盖、零遗漏进行全面排查。对排查中发现存在问题的企业，对其在辖区内的所有在建项目进行检查。重点检查政府、国有投资项目和被投诉举报拖欠工程款、农民工工资的企业和项目。对排查中发现的问题，建立专项排查台账，限时、限期督促整改。对拒不整改和整改不到位的企业和个人，依法依规严肃处理。对涉黑涉恶问题线索，及时通报移送扫黑办和公安机关等部门。对有欠薪行为的项目，住建部门将积极配合人社部门确定专人，明确时限，坚决整改并依法依规严肃处理，保障农民工合法权益，发现涉嫌恶意讨薪线索及时移送相关部门处理；对未整改或拒不整改的项目不予竣工验收备案；欠薪企业列入“黑名单”，将其欠薪的不良行为记入陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台并同步推送至信用中国（陕西）及有关部门，在政府采购、招投标、施工许可、履约担保、市场准入、评优评奖等方面依法依规予以限制。

（三）巩固提升阶段（2019年11月1日至12月31日）。

各在建项目参建单位要督促五方主体责任人积极履职，住建部门将对工程建设全程实施过程监管，对违法违规行为进行严肃处理，并将违法违规企业和人员的处理结果在媒体和网络上曝光。对已完成整改的问题，适时开展专项整治工作“回头看”，保持建筑市场治乱高压态势，防止各类问题复发和反弹，确保整治工作取得成效。对发现情况复杂、时间较长、涉及面广的违法违规项目或需要通过法律渠道解决的项目，住建部门将拉条挂账，加强督导跟踪。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各项目五方责任主体是此次专项整治主要责任单位，要高度重视此次建筑市场秩序专项整治工作，要统一按照专项整治实施方案部署安排，以极端负责的态度抓好落实，迅速动员、认真组织开展整治工作。

（二）强化信息报送。局联合检查组按要求及时向局专项整治工作领导小组办公室上报专项整治行动情况，以便于专项整治工作领导小组办公室收集汇总整治排查情况及工作开展情况上报示范区住建部门。同时一并填报《陕西省建筑市场秩序专项整治排查情况汇总表》（附件1）、《陕西省建筑市场秩序专项整治问题项目及处理情况汇总表》（附件2）、《陕西省建筑市场（勘察设计）秩序专项整治排查情况汇总表》（附件3）、《陕西省建筑市场（勘察设计）秩序专项整治整治问题项目及处理情况汇总表》（附件4）。

（三）畅通投诉举报渠道。区住建部门将在门户网站设立投诉举报电话和信箱并向社会公布，鼓励社会公众监督工程建设参建各方主体市场行为，对投诉举报事项建立专项台账，对举报属实的问题重点跟踪督办，对违法违规问题及时处理，依法严肃查处。

（四）加强信用监管。按照《建筑市场信用管理暂行办法》，涉及违法违规问题的企业和个人计入不良行为，对符合“黑名单”情形的，计入“黑名单”，同步至信用中国（陕西），加强信用联合惩戒力度。建立建筑市场管理与建筑工程质量安全监督联合执法检查机制，坚持常态化执法巡查，发现一起、查处一起，让法规“带电”、制度“长牙”，严厉打击建筑市场各类违法违规行为。

建立投诉举报制度，设立投诉举报电话和邮箱，杨陵区住房和城乡建设局投诉举报电话：029-87012504；

投诉邮箱：1723397783@qq.com。

附件：

- 1、《陕西省建筑市场秩序专项整治排查情况汇总表》；

- 2、《陕西省建筑市场秩序专项整治问题项目及处理情况汇总表》；

- 3、《陕西省建筑市场（勘察设计）秩序专项整治排查情况汇总表》；

- 4、《陕西省建筑市场（勘察设计）秩序专项整治整治问题项目及处理情况汇总表》。

附件1

陕西省建筑市场秩序专项整治排查情况汇总表

单位（盖章）：                                               日期：

| 检查项目数 | 检查建设单位数 | 检查施工总承包企业数 | 检查监理企业数 | 查处违法发包行为的数 | 查处转包、违法分包、挂靠行为数 | 查处未批先建项目数 | 查处围标、串标、恶意竞标等问题项目数 | 发生质量安全事故或存在重大质量安全隐患的项目数 | 存在建筑工人实名制管理落实不到位项目数 | 存在拖欠工程款行为项目数 | 存在拖欠建筑工人工资行为的项目数 | 存在挂靠行为的个人数 | 未按时报送月报企业数 | 其他问题数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报人：                             联系电话：

附件2

陕西省建筑市场秩序专项整治问题项目及处理情况汇总表

单位（盖章）：                                           日期：

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 存在问题 | 处理情况 | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                         联系电话：

附件3

陕西省建筑市场（勘察设计）秩序专项整治排查情况汇总表

单位（盖章）：                                                      日期：

| 检查项目数 | 检查勘察设计单位数 | 注册执业人员和主要专业技术人员倒卖、出租、出借或其他形式非法转让执业资格证书、印章数 | 出卖资质图章、代审、代签数 | 未执行现行《中国地震动参数区划图》工程数 | 违反工程建设强制性标准及相关技术标准数 | 超越资质等级承接工程数 | 施工图审查机构违反有关规定数 | 未按规定进行设计变更数 | 存在挂靠行为的个人数 | 未按时报送月报、年报企业数 | 其他问题数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报人：                                                           联系电话：

附件4

陕西省建筑市场（勘察设计）秩序专项整治问题项目及处理情况汇总表

单位（盖章）：                                               日期：

| 序号 | 项目名称 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 存在问题 | 处理情况 | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                                联系电话：